## Slide 1: 차기 리셉트 시스템 구축 제안 의뢰서
주식회사 솔라스트

## Slide 2: 개정 내역
2025/03/31 초판 작성

## Slide 3: 목차
소개
  1-1 소개
  1-2 변천과 현상 과제
  1-3 전제 조건
  1-4 본 프로젝트의 목적
  1-5 현재 시스템 개요 및 이번 범위
  1-6 AI 기능 추가 정보
  1-7 시스템의 제공 형태에 대해서
  1-8 신시스템 구축 스케줄안
의뢰 사항
  2-1 의뢰 범위
  2-2 의뢰 내용
  2-3 제안서에 대하여
  2-4 견적서에 대해서
제안에 관한 각종 수속에 대해서
  3-1 제안에서의 준수 사항
  3-2 선정 스케줄
  3-3 제안 요령
  3-4 선정에 대해서
  3-5 계약에 대해

## Slide 4: 1. 소개

## Slide 5: 1-1 소개
본 문서는 차기 리셉트 시스템 구축 프로젝트 에 관한 제안 의뢰를 모은 문서입니다.
귀사의 솔루션 벤더로서의 전문적 지견을 바탕으로 비용 효율적인 실현 방법을 검토하고 합리적인 비용 견적을 부탁하고 싶습니다.
많은 바쁜 때, 매우 죄송합니다만, 당사 프로젝트의 성공을 위해서, 아무쪼록 협력의 정도 부탁드립니다.
【 프로젝트 코멘트 】
당사는 일본 최초의 의료사무교육기관으로서 창업 이래 60 년에 걸쳐 진료보수청구업무에 종사해 왔습니다.
본 프로젝트는 중요한 기간 업무인 진료 보수 청구 업무와 그 의업 수입 관리를 스코프로 한 시스템 개발이 됩니다.

## Slide 6: 1-2 변천과 현상 과제
리셉트 체크
시스템의 경위
현재의 과제
과제에 대한
대책
③더욱 DX화 의 추진이 어렵다
체크 기능의 개선만으로 가득하고, 의사 확인이나 마스터 자동 설정등의 관련 업무의 DX 화를 하기 위한, 개발을 할 수 있는 환경이 갖추어지지 않고 한편, 벤더에 보수 체제 밖에 없고 기능 개수도 거의 되어 있지 않다.
【 체크 시스템의 단일화 】
하나의 시스템에서 확인할 수 있도록 변경
A-1. 타사 패키지 제품으로의 이행 검토
A-2. AI 를 이용한 독자적인 시스템 구축
A-3. 운영 비용 절감
【 시스템 구성 변경 】
단말의 체크가 아닌 서버에서 체크 기능을 실시하는 구성으로 변경
B-1. 원내 NW 에 서버 설치 ( 쿠라 사바)
B-2. 클라우드에 서버 설치 ( 클라우드 )
【 체크 관련 업무의 DX 화 】
체크 기능 단체가 아니라, 관련 업무도 효과적인 것으로부터 DX 를 검토
C-1. 의사 확인 업무
C-2.사정 ·반환 결과 수집·품질 분석
C-3. 체크 마스터의 수정·갱신 업무
[2008년] 종이를 인쇄해 체크하고 있던 업무의 효율화를 목표로, 리셉트 체크 시스템으로서 베테란군 시스템을 도입
[ 2014 ~ 2020 년] 베테란군에서 기능 추가 대응할 수 없어 필요한 기능을 개발할 수 없었기 때문에 엑셀 매크로 툴군을 개발
[ 2020 ~ 2024 년] 베테란군에서 대응할 수 없는 체크 기능 대응과 엑셀 툴군의 일화를 목표로 의사 어시스트 시스템 을 개발
①이용 시스템이 복수 있어 복잡
리셉트 체크에는 2 종류의 시스템을 구분할 필요가 있어, 더욱 관련하는 작업에서는 복수의 툴을 횡단적으로 취급할 필요가 있기 때문에, 전체의 업무 플로우가 번잡해져, 작업 시간도 운용 비용도 대폭 걸려 있다
②네트워크에 의한 영향으로 효율이 나쁘다
네트워크 환경의 제약에 의해, 매월의 분석 데이터와 마스터 갱신 데이터의 제휴로, 시스템간의 정보의 교환에 수고 가 걸려 있어, 업무 전체의 효율을 낮추는 요인이 되고 있다

## Slide 7: 1-3 전제 조건
전제 조건
운영방법
  폐사에서는 의료기관으로부터 업무를 수탁하여 업무에 필요한 시스템을 폐사가 반입하여 이용하고 있다 .
  첫 번째 문장에 있는 폐사의 특징을 감안한 제안으로 하기 위해 마스터 갱신을 비롯한 그 외의 각종 조작에 대해서도 현장 스태프가 직감적으로 조작할 수 있는 운용 플로우나 구조에 대해서 제안해 주셨으면 한다.
마스터 요구 사항
  현재의 마스터 운용은 이하와 같다.
    벤더측이 유지·관리하고 있는 제품 표준 마스터(표준 설정)
    각 병원으로부터 매월 수집한 요망을, 본부에서 집약·정사해, 벤더에게 설정을 의뢰(본부 설정)
    본부 설정 후, 본부로부터 각 병원에 마스터를 전개하고, 병원마다 ON/OFF 제어를 실시(병원 설정) 또한, 각 병원 단말의 업데이트 작업에 대해서는, 각 병원의 담당자라도 조작할 수 있도록, 간편한 갱신 기능을 실장하고 있다.
  게다가 병원 측에서 독자적으로 세세하게 설정을 할 수 있는 구조가 있는 경우는 그 대응 여부에 대해서도 제안해 주셨으면 한다.
    표준 설정・본부 설정에 더해, 병원에서도 필요에 따라 마스터 설정이나 변경 등, 개별적으로 설정 가능하게 하는 방식 ( 병원마다 커스터마이즈하기 쉬운 구조를 희망)
마스터 업데이트 요청
표준 설정
각 병원의 요청을 조사하고 마스터 업데이트 요청
마스터 업데이트
각 병원 담당이 업데이트
병원
본부
벤더
마스터 제공

## Slide 8: 1-4 본 프로젝트의 목적
이 프로젝트에서 목표로 하고 있는 것은, 이하의 3 개를 만족하는 업무 환경의 실현.
체크 시스템의 단일화
  현재는 복수 툴을 병용하고 있기 때문에, 체크 업무가 번잡·속인화하고 있다.
  하나 의 시스템으로 일관된 체크가 가능한 환경을 구축해 업무의 표준화와 효율화를 도모하고 싶다.
시스템 구성 검토
  체크의 처리 시간이나 마스터 갱신 작업에 시간과 수고가 걸려 있어 현장에 부하가 걸리고 있다.
  클라우드나 클라사바 구성 등 유연하고 안정된 실행 환경이 요구된다.
체크 관련 업무의 DX 화
  의사 확인, 사정·반환 대응, 마스터 수정 등의 체크에 부수하는 업무가 모두 수작업으로 비효율적이다.
  이들을 포함한 전체 업무 프로세스를 재구축하고 업무 속도와 품질의 양립을 목표로 한다.
제안 요청의 요지
  이를 실현하기 위해서는 기존의 연명적인 개수로는 충분하지 않아 업무 실태에 맞는 새로운 시스템의 구축이 필요하다.
  그 실현을 향해, 귀사로부터의 구체적인 제안을 요구하고 있다.

## Slide 9: 1-5 현재 시스템 개요 및 이번 범위
리셉트
체크 마스터 업데이트
리셉트 결과 수집
결과 본부 제출
의사 어시스트 시스템 (본부 제출용 데이터 작성)
평가 분석 도구
리셉트 점검
베테란 너
오류 분류 도구
의사 어시스트 시스템 (리셉트 점검 기능)
결제 결과 요약 도구
업로드 도구
레세할 도구
레세 속에서 보는 도구
반환 분석 도구
평가 UKE 작성 도구
반환 정보 나열 도구
DWH
점검 전 업무
UKE
의사 확인
리셉트 제출
의사 조사
의사 확인 코멘트의 기재
의사 확인 요청
의사의 반환 확인
범례
도구
업무
데이터
반환 재제출
반환 결과를 바탕으로 수정
다음 달 제출용 리 셉트에 포함
수동 업데이트
Scope
네트워크 영향으로 데이터 연동 에 번거로움
도구가 난립
※ 각 툴의 개요는, 「(별지) 현행 툴 기능 개요 일람 4-1 기타 도구 기능 참조
마스터 갱신 업무
베테란 군 업데이트 상황이나 체크 실시 상황의 보고를 수동 입력
CRM
CSV 출력

## Slide 10: 1-6 AI 기능 추가 정보
AI 기능을 이용하여 다음의 3 가지 기능을 당사에서 검토하고 있다.
체크 마스터 업데이트 자동화
  매월의 평가·반환 결과를 바탕으로 체크 마스터를 수동으로 확인하고 갱신하고 있는 부분을 AI 기능을 이용하여 자동화를 실시한다.
체크 기능에 AI 체크 추가
  규칙 기반 검사에 기계 학습을 사용하는 검사 논리를 추가합니다.
체크 기능의 AI 화
  현재 룰 베이스로 실시하고 있는 체크를, AI 화한 체크로의 치환을 실시한다.
제안시 고려해야 할 사항
  귀사의 시스템에 대해서, 당사에서 구축하는 AI 기능의 추가가 가능하거나, 그 경우의 제약 조건을 제안에 포함시키고 싶다.

## Slide 11: 1-7 시스템의 제공 형태에 대해서
당사로서 귀사와 협력하여 독자적인 체크 시스템을 구축해 나갈 것을 계획하고 있다. 따라서, 이하의 2 패턴의 시스템의 제공 형태가 가능하거나, 또한 각각의 비용을 제안에 포함시키고 싶다.
# | 패턴 | 내용 | 개발 비용 | 시스템 이용료
1 | OEM | 요구사항 정의에서 정한 기능에 대해 귀사에서 당사 고유의 시스템을 구축한다. 귀사 패키지의 기능을 유용하고 시스템을 구축하는 것이 가능하게 한다 | ※1. 요상담 | 
2 | 패키지에 추가 기능 | 귀사 패키지 제품을 이용하여 추가가 필요한 기능을 애드온 개발 | 당사의 독자적인 기능 추가에 대한 개발 비용만 당사에서 부담 | 패키지 이용료
※1. 우선은 실현 가능성·코스트 밸런스의 양면으로부터, 귀사·폐사 쌍방에 있어서 합리적인 내용이 되는 제안을 부탁하고 싶다. 구체적인 계약 조건등에 대해서는, 제안 내용을 근거로, 별도 상담하고 싶다.

## Slide 12: 1-8 신시스템 구축 스케줄안
 | 4 월 | 5 월 | 6 월 | 7 월 | 8 월 | 9 월 | 10 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | 3 월
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scope1 ①( PKG ) 차기 리셉트 시스템 도입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scope1 ( OEM ) 차기 리셉트 시스템 도입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scope2 업로드 도구 웹화​ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scope3 생성 AI 검토 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
★ 5/29 전략 회의
RFP 수집
★ 4/17 RFP 발출
벤더 계약
요구사항 정의
요구 사항 정리
애드온 개발
파일럿 출시
(일부 시설에서 현 시스템과 병행 가동)
본격
출시 (전국 전개)
★ 2/X 릴리스
벤더 계약
개발
운영 시험
본격
출시
패키지 운영 시험
마스터 데이터 정비
벤더 선정
요구사항 정의
요구 사항 정리
이 제안 요청
범위
Scope1 (차기 리셉트 체크 시스템 도입)
차기 리셉트 체크 기능의 도입을 목적으로 한 영역.본 제안 의뢰의 대상이며, 패키지의 애드온 개발 또는 OEM 개발을 상정.
Scope2 (업로드 툴 Web 화)
현재 사용하고 있는 업로드 툴을 Web 화해, 체크 결과의 제출·집약 프로세스의 효율화를 목표로 한다 .
Scope3 (생성 AI 활용 검토)
DWH 에 축적된 데이터를 활용하여 생성 AI 에 의한 리셉트 체크의 정밀도 향상・체크 마스터 갱신의 자동화를 검토하는 프로젝트 .
RFP 수집
벤더 계약
요구사항 정의
요구 사항 정리
시스템 구축
파일럿 출시
(일부 시설에서 현 시스템과 병행 가동)
본격
출시 (전국 전개)
벤더 계약
요구 사항 정리
RFP 수집
애자일 개발
조인
조인
패키지에 추가 또는 OEM을 가정 ( 1-6 , 슬라이드 참조)
체크 마스터 갱신 자동화 ( ※1-5 참조)
체크 기능에 AI 체크 추가 ( ※1-5 참조)
체크 기능의 AI 화 ( ※1-5 참조)
가정

## Slide 13: 2. 의뢰

## Slide 14: 2-1 요청 범위
본 RFP 에 있어서 귀사에의 의뢰 범위는 이하와 같다.
  당사 중요 과제에 대한 해결책 · 시스템 실현 방법 제안에 관한 작업
  프로젝트 관리와 관련된 작업
  요구 사항 정의와 관련된 작업
  설계~개발·시스템 테스트 에 관한 작업
  사용자 테스트 에 대한 지원 작업
  교육 에 대한 지원 작업
  마이그레이션 개발 및 작업
  애플리케이션 유지 보수
  벤더 매니지먼트에 관한 작업(요점 상담)
  인프라 조달·보수(요상담)
  기타 귀사가 필요하다고 생각하는 작업

## Slide 15: 2-2 의뢰 내용
본 RFP 를 근거로, 이하 2 점의 문서를 제출해 주셨으면 한다.
  제안서
  견적서
각 문서의 기재 요령에 대해서는 다음 페이지 이후 참조.

## Slide 16: 2-3 제안서 정보
2-3-1 제안서 구성
이하 1 장~ 7 장의 구성으로 기재할 것.
장 | 장 제목 | 항번 | 항번 제목 | 내용
1 | 제안 개요 | 1-1 | 제안 개념 | 
 |  | 1-2 | 중요한 과제에 대한 해결책 | 1-4​ "이 프로젝트의 목적"에 대한 귀사의 견해와 해결책을 설명하는 것
 |  | 1-3 | 시스템 실현 방법 | 새로운 시스템의 범위에 대한 제안을 기재
2 | 프로젝트 추진 방법 | 2-1 | 프로젝트 일정 | 공정과 역할을 알 수 있는 스케줄을 기재하는 것
 |  | 2-2 | 프로젝트 추진 체제, 역할 분담 | ・귀사/폐사 체제로 상정하는 역할 분담을 명기하는 것 ・프로젝트 매니저 및 주요 멤버의 프로필을 기재할 것 ※ 폐사 체제는 「 2-3-2 체제에 대해서」에 기재
 |  | 2-3 | 작업장, 대여 부동산 | 필요한 작업장이나 대여물건을 명기하는 것 ※폐사 에서 제공할 수 있는 작업장소·대여물건은 「 2-3-3 폐사에서 제공 가능한 작업장소·대여물건」에 기재
 |  | 2-4 | 성과물・납품물 | 각 공정의 실시 내용(귀사/당사)과 성과물(구체적인 이미지 첨부)을 명확하게 하는 것 ※ 보충 사항 있어 자세한 것은 「 2-3-4 성과물・납품물 보충」에 기재
 |  | 2-5 | 개발 정보 | 패키지 / 풀 스크래치 / 커스터마이즈 등 개발 방법과 진행 방법에 대해 명확히 할 것
 |  | 2-6 | 테스트 정보 | 각 공정의 테스트 진행 방법과 목적·완료 시점의 상태를 명확히 하는 것
 |  | 2-7 | 교육 정보 | 교육의 내용(목적·대상자·방법·시기)과 귀사/당사의 역할을 기재하는 것
 |  | 2-8 | 마이그레이션 정보 | 마이그레이션 진행 방법과 귀사/당사의 역할을 기재하는 것

## Slide 17: 2-3 제안서 정보
장 | 장 제목 | 항번 | 항번 제목 | 내용
3 | 프로젝트 관리 정보 | 3-1 | 프로젝트 관리 정보 | 다음에 대해 명기할 것 ・진척 관리 · 품질 관리 · 과제 관리 ・사양 변경 관리 · 커뮤니케이션 계획
4 | 요구사항 대응 | 4-1 | 요구사항 대응 | 다음 요구사항에 대해 귀사의 대응안을 명기하는 것 ・업무 요구 · 기능 요구 ・비기능 요구 · 마이그레이션 · 지원 체제 · 보안 ※ 당사 요구 사항의 내용은 「차기 리셉트 시스템 구축 _ 제안 의뢰서 _ 요구 사항」을 참조
5 | 공수 및 비용 견적에 대해서 | 5-1 | 공수 및 비용 견적에 대해서 | ・공수와 비용 견적의 요약을 기재하는 것 ・견적의 전제 조건이 있는 경우는 명기하는 것 ※ 견적의 자세한 것은 「 2-4 견적서에 대해서」를 참조
6 | 도입 실적 | 6-1 | 도입 실적 | 유사한 케이스의 도입 실적을 기재하는 것
7 | 기타 |  |  | ・본 제안 의뢰서의 의뢰 범위에는 포함되지 않지만, 임의로 제안할 수 있는 내용이 있으면 기재할 것 · 당사에 대한 메시지가 있으면 기재

## Slide 18: 2-3 제안서에 대하여
2-3-2 체제에 대해서
■솔라스트 체제(상정)
역할 | 실시 내용
프로젝트 소유자 | · 전체 정책 검토 / 승인
PM | ・QCD 파악 / 리스크 관리 ・전체 과제 추진 · 정책서 · 아티팩트 검토 / 승인
PMO | ・벤더와의 각종 조정 · 과제 관리 ・진척 관리 보좌
의료사업본부 | ・의료 전문직 사원에 관련된 요건 검토
IT 전략본부 | ・시스템 구성에 관한 요건 검토 ・기반 /IF 에 관한 요건 검토 · 진행 · 과제 관리
벤더
PM
고바야시
프로젝트 소유자
기타하라
PMO
대항
책임자 후쿠야마
책임자 대항
시스템
업무·운용
시스템(기반)
책임자 오자와
시모모리
미야모토
후쿠시마 ( 히로시 )
의료사업본부
IT 전략본부

## Slide 19: 2-3 제안서에 대하여
■귀사 체제
귀사와는 별도의 벤더에서 개발 등을 실시하는 경우는 귀사에서 벤더 매니지먼트를 실시하는 전제의 체제로 하는 것.
※ 벤더 매니지먼트를 전제로 한 체제가 어려운 경우는, 그 취지 명기하는 것.
<귀사·개발 벤더·당사의 관계도(이미지)>
당사
귀사
개발 벤더
개발 벤더
귀사와는 다른 벤더가 개발 등을 실시하는 경우
※ 귀사 내에서 개발 등 실시하는 경우는 기재 불필요

## Slide 20: 2-3 제안서에 대하여
2-3-3 폐사에서 제공 가능한 작업 장소·대여 물건
■ 작업장
개발 장소의 제공은 실시하지 않는다.
상주 작업자용으로 당사 시나가와 오피스에 자리가 필요한 경우는, 수와 기간을 제안하는 것.
설계 회의나 리뷰의 장소, 데모·테스트의 장소, 및 진척 회의등의 장소는 당사 회의실을 준비한다.
■개발용 기기・사용 재료의 부담
개발에 필요한 자재(개발용 이용 요금, 단말이나 주변 장치의 검수까지의 비용 등)은 귀사 부담으로 한다.
당사가 제공하는 회의실이나 전기 요금, 통신비 등 및 진행 회의 등의 복사 요금 등, 테스트에 사용하는 소모품
는 당사 부담으로 한다.
■대여물・자료
시스템 개발에 필요한 물건·자료 중, 반환의 필요한 것, 및 반출 금지 조건에 해당하는 것에 대해서는,
계약서의 기밀유지조항에 근거하여 소정의 수속을 하고 대여한다.
시스템 개발에 필요한 상기의 대여 물건·자료 이외에 대해서는, 기밀 유지 조건 내에서, 소정의 수속을 행해 대여한다.
■네트워크
당사, 사내 네트워크를 사용하는 경우의 네트워크 사용 비용 부담은 당사가 되지만, 프로젝트 룸을
폐사건 옥외에 설치하는 경우의 네트워크 부설 및 사용 비용은 귀사 부담이 된다.

## Slide 21: 2-3 제안서에 대하여
2-3-4 성과물·납품물 보충
■요건 정의 공정에 대해서
요구사항 정의 중에 해야 할 업무 흐름을 검토한다.
검토한 업무 흐름을 실현하기 위한 시스템 요건을 정리하여 다음 공정 이후의 상세 견적을 실시하는 것.
■테스트 공정에 대해
동시 프로젝트와 테스트 스케줄을 맞추는 것.
■파일럿 릴리스에 대해서
당사에서는 정식 도입에 앞서 일부 의료기관에서 파일럿 릴리스를 실시할 예정으로 하고 있다 .

## Slide 22: 2-4 견적서에 대해서
견적서는 귀사 양식으로 기재할 것.
견적서는 이하 3 종류.
( 1 ) 가동까지의 전체 근사
( 2 ) 요건 정의 공정의 확정 견적
( 3 ) 가동 후 5 년에 걸리는 총액의 근사
<견적서 기재시의 유의 사항>
공정별 공수와 비용을 명기하는 것
견적 전제조건이 있는 경우 명확하게 기재할 것 (예: PKG/SaaS 서비스의 경우 라이센스 비용 체계)
라이센스의 과금 체계에 대해 명시하는 것 (동시 접속수 베이스 or 유저 단위 과금 / 공유 ID 의 이용 가부 등)
어떤 제안이 있는 경우 별도의 견적으로 작성

## Slide 23: 3. 제안에 관한 각종 수속에

## Slide 24: 3-1​ 제안의 준수 사항
제안 의뢰서에 대한 답변에 드는 귀사 내 비용은 귀사 부담으로 하는 것
제안 의뢰서에 대한 응답자는 당사와 체결의 「기밀 유지 계약서」에 근거하는 수비 의무를 준수할 것
폐사가 결정한 계약 예정자는 폐사 지정의 기본 계약서 병아리형으로의 체결을 전제로 하는 것
폐사가 결정한 계약 예정자는, 기본 계약과는 별도로 개발에 걸리는 「기밀 유지 계약서」를 새롭게 체결하는 것

## Slide 25: 3-2 선정 스케줄
프로세스 | 일정 | 실시 내용 | 
 |  | 귀사 | 당사
RFP 발출 | 4 월 17 일 ( 목 ) | 제안 의뢰서 자료 세트 수령 | 제안 의뢰서 자료 세트를 송부한다
질문 접수 | 4 월 17 일 ( 목 ) ~ 5 월 13 일 ( 화 ) | 질문표에 질문을 기입해 송부한다 | 질문표에 답변 기재하고 반송하기
제안서 제출 | 5 월 19 일 ( 월 ) | 제안서·견적서 제출 | 제안서·견적서를 수령한다
제안서 프레젠테이션 | 5 월 20 일 ( 화 ) ~ 5 월 22 일 ( 목 ) ※ | 제안 내용 설명 기존 제품 데모 실시 | 프레젠테이션 수령
제안 내용 확인·협의 | 5 월 23 일 ( 금 ) ~ 5 월 27 일 ( 화 ) |  | 제안 내용을 확인하고 사내에서 협의
사내 결재 | 5 월 28 일 ( 수 ) ~ 5 월 29 일 ( 목 ) |  | 사내 의의·승인 취득
선정 결과 통지 | 5 월 30 일 ( 금 ) | 선정결과 수령 | 선정 결과 통지
계약 절차 개시 | 5 월 30 일 ( 금 ) ~ 6 월 6 일 ( 금 ) | 제시된 계약서 병아리형의 기재 내용을 확인한다 날인 수속을 한다 | 계약 예정자에게 계약서 병아리 형 제시 날인 수속을 한다
※ 일정은 개별적으로 조정

## Slide 26: 3-3 제안 요령
3-3-1 제안서 제출
  이하의 요령으로 제출하는 것.
  ■ 제출물 ( 1 ) 제안서 ... PDF , 기본 A4 사이즈.
  ( 2 ) 견적서 … 귀사 양식으로 작성한 후 PDF화한 것을 제출.
  ■제출 방법 이하 제출처에 메일로 송부. ※ 파일 사이즈등의 문제에 의해 메일 불가의 경우는 별도 상담.
  ■제출처 주식회사 솔라스트 IT 전략 본부 IT 솔루션부
  고바야시 노부타카 < kobayashi.nobutaka@solasto.co.jp >
  히다 신이치 <hida.shinichi@solasto.co.jp >
  치바 전승 <chiba.masanori@solasto.co.jp >
  히로시마 나오세 < hiroshima.naotsugu@solasto.co.jp >
  야마모토 치즈루 < yamamoto.chizuru.1@solasto.co.jp >
3-3-2 질문 방법
  ■질문 내용 별첨의 질문표에 기재해 메일로 상기 “제출처”에 송부.
  ■접수 기한 2025 년 5월 13 일 ( 화 ) 17 시까지
  ■질문에의 답변 별첨의 질문표에 회답을 기입해, 각사에 대해 일제히 공개한다.
  다만, 공개대상은 질문내용 및 회답만으로 하고, 기업명·질문자명은 비공개로 한다.

## Slide 27: 3-3 제안 요령
3-3-3 프레젠테이션
  일정 2025 년 5 월 20 일 ( 화 ) ~ 22 일 ( 목 ) ※ 당사・귀사에서 조정
  시간 각사 최대 90 분 + 질의응답 30 분 합계 120 분
  장소 폐사 시나가와 본사(회의실·프로젝터는 폐사에서 수배) ※ 리모트 회의의 가능성 있음
  기타 프레젠테이션은 본 프로젝트를 담당할 예정인 프로젝트 매니저에서 실시할 것.

## Slide 28: 3-4 선정에 대해서
3-4-1 선정 방법
  제안서 및 프레젠테이션 내용을 바탕으로 당사 기준으로 계약 예정업체를 선정한다.
3-4-2 평가 기준
제안서 및 프레젠테이션 내용에 기초하여, 이하의 관점에서 평가를 행한다.
  ① 비용:
  솔루션 ( 소프트웨어 ) 과 그 도입 비용이 품질이 유지되는 전제로 가능한 한 저렴하게 제공될 것.
  ② 요구사항에 대한 실현성:
  각 요구사항에 대한 솔루션이 포함되어야 한다.
  표준 기능으로 실현이 어려운 경우에는 그 대체안이 나타나고 있는 것.
  ③ 일정:
  실현 가능한 프로젝트 일정을 제안할 수 있는가?
  ④ 체제:
  회사를 들여 프로젝트 추진 체제/지원 체제가 취해지고 있는가.
  본 프로젝트에 필요한 지식/경험을 갖춘 멤버가 프로젝트를 수행하는가?

## Slide 29: 3-4 선정에 대해서
3-4-3 선정 결과
  선정 결과의 통지는 이하에 기재된 바와 같다.
  통지일 ： 2025 년 5월 30 일 ( 금 ) 까지 귀사 담당에게 연락한다. 지연하는 경우는 그 취지 연락한다.

## Slide 30: 3-5 계약에 대해
3-5-1 계약 형태
계약 형태 ( 준위임 계약/청부 ) 에 관하여, 제한 등이 있으면 기재할 것.
3-5-2 재위탁에 대해서
재위탁처 및 재위탁 내용 및 책임 범위가 명확하게 되어 있는 것.
3-5-3 기존 시스템 리노베이션 계약 범위
기존 시스템 개수가 발생하는 경우, 그 개수에 걸리는 계약 범위가 명확하게 되어 있는 것.
3-5-4 단계별 계약 범위
단계별 계약 범위를 명시하고 제안할 것.
3-5-5 보수에 대해서
보수 계약처가 도입 회사와 다른 경우, 명기하는 것.
3-5-6 계약 종료에 대해서
계약종료조건 및 계약종료시의 수속을 명확하게 정의할 것.

## Slide 31: 3-5 계약에 대해
3-5-7 기밀유지
당사에서 제공한 자료·정보(개인정보 포함)나 작업 속에서 알 수 있는 정보의 기밀유지를 위하여 별도 기밀유지계약을 체결한다.
3-5-8 성과물의 저작권에 대해서
성과물에 관한 저작권은 인도에 의해 당사에 귀속 또는 이전한다.
성과물에 기존의 저작물을 포함하는 경우는 국내외에 걸친 무상 및 무기한의 취소 불능의 저작권법 소정의 모든 이용을 할 권리
을 허락하는 것으로 하고, 그 권한이 있는 것을 보증하는 것.
3-5-9 검수
검수는, 성과물 납품 명세서와 소정의 검수 의뢰서 및 품질 보고서를 받아, 검수 테스트 계획서에 따른 테스트를 실시 후
합격 여부를 판정한다. 판정 결과는 시험 실시 후 1 개월 이내에 통지한다.
본 수속에 대해서 제한 등이 있으면 회답할 것.
3-5-10 지불 조건
검수 완료 월의 다음 달 말에, 귀사 소정의 청구서 기재의 방법으로 지불한다.
청구서는 폐사 마감일(매월 5 일. 휴일의 경우는 다음 영업일) 필착으로 송부하는 것( PDF 가능).
3-5-11 보증 연수 ( 하자 담보 책임 )
납품 후 1 년간을 하자담보책임기간으로 한다. 단, 당사에서 개수를 한 것은 제외한다.